

皮山县7个乡（镇）国土空间总体规划（2021—2035年）项目重大决策预公开起草说明
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一、决策基本信息
1.事项名称：皮山县7个乡（镇）国土空间总体规划（2021—2035年）
2.决策主体：相关乡镇人民政府
3.承办单位：皮山县自然资源局
4.完成时限：2026年12月31日前（最终批复时间以地区行政公署审批结果为准）
[bookmark: heading_1]二、决策背景及必要性
[bookmark: heading_2]《皮山县7个乡（镇）国土空间总体规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》），包括皮山县桑株镇、阔什塔格镇、巴什兰干乡、克里阳乡、杜瓦镇、垴阿巴提塔吉克民族乡、康克尔柯尔克孜民族乡7个乡镇，是各乡镇面向2035年发展的国土空间战略蓝图，在国家规划体系中发挥着统揽全局、承上启下的关键作用。它既是乡镇各类国土空间开发、保护与建设活动必须严格遵守的基本准则，也是统筹指导辖区专项规划、村庄规划编制、实施与管理的根本依据。规划立足发展实际，统筹全域空间资源管控，乡镇内所有国土空间保护、开发、利用、生态修复以及城乡建设活动，均须严格遵循本规划要求。同时，乡镇各类涉国土空间领域的规划、政策及工作安排，均需与本规划有效衔接、协同推进，以此规范空间发展秩序，推动城乡建设与治理工作高质量发展。
三、决策依据
依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规，按照中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、新疆维吾尔自治区党委 自治区人民政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见》（新党发〔2020〕18号）及和田地区行政公署《关于印发〈和田地区开展国土空间规划编制工作方案〉的通知》（和行办发〔2019〕89号）等文件要求，依法依规开展本次国土空间规划编制工作。
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本次规划编制拥有国家、自治区层面政策支撑，相关技术体系成熟完备。由县政府统筹部署，县自然资源局牵头，各相关部门协同配合，项目经费已纳入财政预算。规划技术服务单位通过公开招标确定，编制全过程广泛征求社会公众意见，各项保障条件充足，能够确保规划编制工作有序推进。
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1.主要内容：规划范围为各乡镇全部行政区域，严格落实县级上位规划下达的耕地、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等刚性管控要求。统筹优化镇村布局、农业生产、生态保护、产业发展、城乡建设、基础设施、公共服务配套及特色风貌保护等全域空间要素配置，制定全域国土空间用途管制规则，梳理近期重点实施项目清单。本规划是指导村庄规划编制、乡镇各类开发保护建设项目审批及落地实施的法定依据。规划将形成完整的法定文本、图件等成果，并严格按照程序上报报批。
[bookmark: _GoBack]2.工作流程：2021年11月—2022年2月，完成前期准备工作；2022年3月—2024年12月，开展多轮现场踏勘，形成阶段性对接成果；2025年5月，补充调研资料，收集各乡镇意见；2026年4月—7月，完成规划成果编制；2026年9—12月，完成意见征求与专家评审阶段；2027年3月底前，完成报批工作。
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本次重大决策将严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序，保障决策合法合规、科学民主。




皮山县自然资源局
2026年8月25日


